|  | IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ |  |
| --- | --- | --- |

Tehniskā specifikācija

Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide.

Pilotprojekta sadarbības partneru dokumentu vadības sistēmu sadarbspējas nodrošināšana ar dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi

(konsolidētā versija)

| Valsts reģionālās attīstības aģentūra Elizabetes iela 19 Rīga, LV-1010 | SIA “AA Projekts” Dzirnavu iela 72-2 Rīga, LV-1050 |
| --- | --- |

Rīga, 2012

Šo dokumentu Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) uzdevumā ir sagatavojusi SIA „AA Projekts” (turpmāk - konsultanti) projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības integrācijas vides izveide” ietvaros, kas norisinās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” realizācijā”. Dokuments ir izmantojams saskaņā ar 2009. gada 28. maija līguma Nr. ĪUMEPLS 2009/6/SP/25 nosacījumiem.

© Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2011. Visas tiesības aizsargātas.

Elizabetes iela 19,

Rīga, Latvija, LV-1010

© SIA “AA Projekts”, 2011. Visas tiesības aizsargātas.

Dzirnavu iela 72-2,

Rīga, Latvija, LV-1050

Dokumenta versiju kontrole

| Versija | Datums | Autori | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 08.08.2011 | Dace Blumberga | Dokumenta sākotnējā darba versija |
| 0.2 | 15.08.2011 | Dace Blumberga | Dokumentā iekļauti labojumi un izmaiņas atbilstoši VRAA iesniegtajiem komentāriem |
| 0.3 | 16.08.2011 | Mārtiņš Šitcs | Dokumentā veikti labojumi un izmaiņas atbilstoši VRAA iesniegtajiem komentāriem |
| 1.0 | 19.12.2011 | Dace Blumberga | Dokumentā veikti labojumi atbilstoši VRAA iesniegtajiem komentāriem |
| 1.1 | 30.01.2012 | Dace Blumberga | Dokumentā veikti labojumi un izmaiņas atbilstoši VRAA iesniegtajiem komentāriem |

# Saturs

1.	Ievads	5

1.1	Dokumenta nolūks	5

1.2	Dokumenta satura pārskats	5

1.3	Saīsinājumi un definīcijas	5

1.4	Saistītie dokumenti	7

1.5	Prasību prioritātes	7

2.	DIV un iestāžu DVS integrācija	9

2.1	DIV	9

2.2	Iestāžu DVS integrācija ar DIV	10

3.	Prasības iestāžu DVS papildinājumu izstrādei, ieviešanai un garantijai	11

3.1	Vispārējās prasības	11

3.2	Veicamie darbi	11

3.3	DVS papildinājumu garantijas uzturēšana	16

3.4	Prasības organizācijai	19

3.5	Laika grafiks	25

# Ievads

## Dokumenta nolūks

### Tehniskā specifikācija ir dokuments, kas definē prasības Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides (DIV – Dokumentu integrācijas vide) izveides projekta sadarbības partneru dokumentu vadību sistēmu (turpmāk –DVS) papildinājumu izveidei integrācijai ar DIV (turpmāk – DVS papildinājumi). Iepirkuma mērķis ir sadarbības partneru DVS sadarbspējas nodrošināšana (saskarnes izstrāde) un saskarnes uzturēšana līdz ieviešanai ekspluatācijā.

### Tehniskā specifikācija ir paredzēta šādām lietotāju grupām:

      - Pasūtītājam (VRAA) – iepirkuma procedūras organizēšanai, pretendentu piedāvājumu novērtēšanai, līguma izpildes kontrolei;

      - pretendentiem (izpildītājam) - piedāvājuma sagatavošanai, kā sākotnējais materiāls Projekta plānošanai, analīzes veikšanai un detalizētās programmatūras prasību specifikācijas sagatavošanai.

## Dokumenta satura pārskats

### Dokuments sastāv no 4 (četrām) sadaļām:

      - Dokumenta 1.sadaļa „Ievads” sniedz nepieciešamo ieskatu, lai varētu lasīt un izprast tehnisko specifikāciju.

      - Dokumenta 2.sadaļā „DIV un iestāžu DVS integrācija” ir konceptuāli aprakstīta DIV un iestāžu DVS integrācija ar DIV.

      - Dokumenta 3.sadaļa “Prasības iestāžu DVS papildinājumu izstrādei, ieviešanai un garantijai” apraksta prasības projekta partneru DVS papildinājumu realizācijai, piegādes un ieviešanas procesa organizatoriskās prasības un nodevumus.

### Dokumenta sadaļu un daļu nosaukumi ir informatīva rakstura un paredzēti teksta labākai uztveramībai. Funkcionālo prasību realizācija ir jāapraksta neatkarīgi no tā, kādā sadaļā vai daļā funkcionālā prasība ir iekļauta. Par funkcionālām prasībām ir uzskatāmas visas prasības, kuras raksturo datu ievadi, apstrādi, uzglabāšanu, izvadi vai attēlošanu.

## Saīsinājumi un definīcijas

Tabula 1 Saīsinājumi un definīcijas

| Termins vai saīsinājums | Apraksts |
| --- | --- |
| API | Application Program Interface, saskarne programmatūras komponentes izmantošanai no citas programmatūras komponentes izmantojot programmēšanas līdzekļus |
| CD | Kompaktdisks, elektronisks datu nesējs |
| DIV | Dokumentu integrācijas vide (Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) sastāvdaļa) |
| DIV ziņojums | Strukturēts elektronisks ziņojums, kuru DVS vai cita ar DIV integrēta informācijas sistēma var nosūtīt un saņemt, izmantojot DIV programmatūras saskarnes nodrošinātas iespējas. |
| Dokuments | Jebkurā veidā un materiālā ierakstīta informācija, ko rada, saņem un uzglabā jebkura valsts pārvaldes institūcija, valsts un pašvaldību iestāde, uzņēmums, uzņēmējsabiedrība un uzņēmējsabiedrību apvienība, kā arī sabiedriskā un reliģiskā organizācija vai fiziskā persona. |
| [Elektroniska] dokumentu vadības sistēma, DVS | [Elektroniska] dokumentu vadības sistēma (DVS) ir informācijas sistēma, kas ir paredzēta elektronisku dokumentu vai elektronizētu papīra dokumentu kopiju glabāšanai vai plašākā nozīmē - dokumentu aprakstīšanai, klasificēšanai, indeksēšanai, meklēšanai, piekļuves kontroles nodrošināšanai un izgūšanai. DVS var iekļaut arī nepieciešamās darba plūsmas elektronisko dokumentu apstrādei. |
| Elektroniskais dokuments | Elektroniskie dokumenti ir dokumenti, kuru radīšanai, rediģēšanai, uzglabāšanai, pārsūtīšanai un citām manipulācijām tiek izmantotas elektroniskas iekārtas. |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| IS | Informācijas sistēma |
| Konsultanti | SIA „AA Projekts” |
| Pasūtītājs | VRAA |
| PDF | Portable document format |
| PPA | Programmatūras projektējuma apraksts |
| PPS | Programmatūras prasību specifikācija |
| Projekts „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības integrācijas vides izveide”, Projekts | ERAF finansētais projekts „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide”, kas norisinās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros |
| SOA | Service Oriented Architecture |
| SOAP | Simple Object Access Protocol – strukturētas informācijas apmaiņas protokols, balstīts uz tīmekļa pakalpju izmantošanu datorizētos tīklos. |
| VRAA | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| XML | Extensible Markup Language |

## Saistītie dokumenti

### Šajā nodaļā ir apkopotas atsauces uz standartiem, vadlīnijām un projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” dokumentāciju, kas tika izmantoti šī dokumenta izstrādē.

### Visas prasības Izpildītājam ir vienlīdz saistošas, neatkarīgi no tā, kurā dokumentā tās ir izteiktas.

### Šī dokumenta izstrādē tika izmantota šāda dokumentācija, kas tika izstrādāta projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības integrācijas vides izveide” ietvaros:

[1]	Sistēmas konceptuālā arhitektūra (Dokumentu integrācijas vide). Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta izstrādātājs: A/S „RIX Technologies”, 2011;

[2]	Sākotnējie standarti. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta izstrādātājs: A/S “RIX Technologies”, 2011;

[3]	Specifiskie metadati – iesniegums. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta izstrādātājs: A/S “RIX Technologies”, 2011;

[4]	Vadlīnijas jaunu e-dokumenta tipu izveidei. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta izstrādātājs: A/S “RIX Technologies”, 2011;

[5]	Sistēmas integrācijas instrukcija (koncepcija). Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta izstrādātājs: A/S “RIX Technologies”, 2011.

[6]	DIV ārējo saskarņu projektējums. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta izstrādātājs: A/S “RIX Technologies”, 2011.

[7] 	Sistēmas integrācijas instrukcija. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dokumenta izstrādātājs: A/S “RIX Technologies”, 2011.

### Šī specifikācija satur atsauces uz normatīvajiem aktiem, standartiem, direktīvām un citiem ārējas izcelsmes dokumentiem, kas ir spēkā specifikācijas izstrādes brīdī. Ja DVS papildinājumu izveides brīdī ir stājusies spēkā jauna ārējā dokumenta redakcija, Izpildītājam ir jāņem vērā aktuālā redakcija. Uzsākot Projektu, analīzes fāzes laikā Izpildītājam ir jāveic ārējo dokumentu versiju pārbaude, kas ietekmē DVS papildinājumu realizācijas prasības.

## Prasību prioritātes

### Prioritātes prasību realizācijai ir noteiktas atbilstoši šādai skalai:

Tabula 2 Prasību prioritātes

| Prioritāte | Apraksts |
| --- | --- |
| Obligāta | Obligātās prasības ir kritiski svarīgas. Šīs prasības jārealizē DVS papildinājumu ieviešanas laikā. Pasūtītājs patur iespēju noraidīt tos piedāvājumus, kur netiks nodrošināta obligāto prasību izpilde. Obligāto prasību realizācijas aprakstam jābūt pietiekamam, lai nepārprotami būtu aprakstīts prasības realizācijas mehānisms vai rīki (līdzekļi), ar kuriem ir iespējams realizēt prasību un pretendenta izpratne par piedāvājamo risinājumu. |
| Vēlama | Vēlamās prasības var netikt iekļautas piedāvājumā. DVS papildinājumu prasību realizācijai jābūt savietojamai ar vēlamām prasībām DIV attīstībai perspektīvā. DVS papildinājumu prasībām jābūt realizētām tā, lai perspektīvā nebūtu nepieciešams veikt pārstrādi. |
| Nākotnes | Nākotnes prasības nav jārealizē. Tās jāņem vērā, jo tās paredzēts realizēt DIV ieviešanas nākamajās kārtās. DVS papildinājumi ir jāprojektē un jāizstrādā tā, lai, realizējot nākotnes prasības, esošajā programmatūrā būtu jāveic pēc iespējas mazāk pārveidojumu. |

### Ja prasības prioritāte nav norādīta un prasības tekstā nav tieši norādīts, ka šī prasība ir obligāta, vēlama vai nākotnes, tad šī prasība ir jāuzskata par obligāti izpildāmu.

### Ja kāda šīs specifikācijas prasība ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tad augstākā prioritāte ir normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izņemot tās prasības, kas izriet no projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības integrācijas vides izveide” ietvaros paredzētajām normatīvo aktu izmaiņām.

# DIV un iestāžu DVS integrācija

## DIV

DIV ir informācijas sistēmu un tehnisko standartu kopums, kas nodrošinās elektronisku dokumentu apriti starp:

- publiskās pārvaldes iestādēm;

- publiskās pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem;

- publiskās pārvaldes iestādēm un uzņēmējiem (privāto tiesību juridiskajām personām).

DIV izveides mērķis ir nodrošināt vidi, kur sistēmas lietotāji (publiskās pārvaldes iestāžu darbinieki, iedzīvotāji un uzņēmēji) var drošā veidā apmainīties ar autentificētiem DIV ziņojumiem, nodrošinot:

- elektronisko ziņojumu garantētu piegādi (ziņojumi nevar tikt pazaudēti vai kļūdas dēļ viens ziņojums piegādāts atkārtoti) starp publiskās pārvaldes iestādēm, kā arī publiskās pārvaldes iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmējiem;

- tehniskos standartus un līdzekļus, lai DIV ziņojumi būtu automātiski importējami un reģistrējami iestāžu vai uzņēmumu DVS, kā arī lai varētu automatizēt dokumentu tālāko maršrutēšanu DVS iekšpusē. Tādējādi tiks samazināta dokumentu apstrādes procesa darbietilpība, samazināsies administratīvais slogs un dokumentu aprites izmaksas, tiks novērsts atkārtots informācijas ievads iestāžu DVS un paaugstināsies informācijas kvalitāte;

- aizsardzību, lai DIV ziņojumus nevarētu neautorizētā veidā modificēt vai nolasīt;

- visu DIV ziņojumu sūtītāju un saņēmēju identificēšanu un autentificēšanu ar drošiem tehniskajiem līdzekļiem un, izmantojot drošas autentifikācijas procedūras;

- ziņojumu glabāšanas vietni (pastkastītes) saņemto un nosūtīto ziņojumu pagaidu uzglabāšanai līdz ziņojumu nodošanai elektronisko dokumentu repozitorijam;

- visu darbību, kas ir veiktas sistēmā, izsekojamību (auditēšanu).

DIV tiek veidota kā centralizēts risinājums, kur tiks uzturēta informācija par visiem adresātiem un atbilstoši tam – katram adresātam elektronisko ziņojumu pastkastīte. Šāda pieeja tika izvēlēta, jo decentralizētas arhitektūras gadījumā būtu nepieciešama divpusēju vienošanos slēgšana starp visām dokumentu apritē iesaistītajām pusēm, būtu ievērojami grūtāk pārvaldīt versiju atšķirības starp dažādu iestāžu DVS saskarnēm, nodrošināt kopēju autentifikācijas un garantētās piegādes ietvaru. Turklāt DIV varēs nodrošināt arī arbitra funkcijas strīdu gadījumā starp iestādēm, kas attiecas uz informācijas apriti.

## Iestāžu DVS integrācija ar DIV

Iestāžu DVS integrācijai ar DIV tiks izmantota vienotā universālā DVS saskarne, kas ir ārējā DIV saskarne un tiks eksponētā ārējā tīklā. DIV arhitektūra ir veidota atbilstoši SOA principiem un paredz WEB servisu (tīmekļa pakalpju) izmantošanu informācijas sistēmu saskarņu realizācijai. Vienotā universālā DVS nodrošinās iestāžu DVS pieslēguma identificēšanu un autentificēšanu, DVS piekļuvi Adresātu pastkastīšu funkcijām, kā arī DIV ziņojuma šifrēšanu. DVS universālās saskarnes izsaukšanai nepieciešama DIV integrācijas bibliotēka vai DVS izstrādātāja paša realizēta saskarne. Iestādēm, DIV integrācijas bibliotēkas izmantošanai, jāveic papildinājumi savās DVS. Attēlā Nr.1 iestāžu DVS integrācija ar DIV ir attēlota konceptuāli, pilns integrācijas risinājums ir aprakstīts dokumentā Sistēmas integrācijas instrukcija (koncepcija) [5].

Attēls Nr.1 Iestāžu integrācija ar DIV

Iestāžu DVS integrācijai tiks izmantoti tehniskie standarti, kas ir definēti dokumentā „Sākotnējie standarti”. Šie standarti paredz atvērtu XML ziņojumu izmantošanu, nodalot informācijas apriti vai „DIV ziņojumu” no ziņojuma satura, kur var ietilpt viens vai vairāki elektroniski dokumenti. Šāda dalīta pieeja nodrošinās integrācijas vides neatkarību no izmantotajiem dokumentu datņu formātiem, piemēram, MS Word, OpenOffice, PDF vai cita formāta. Dokumentus aprakstošie metadati tiks pievienoti DIV ziņojumā ārpus iekļautajiem dokumentiem, nodrošinot, ka ziņojumi ir apstrādājami (maršrutējami, arhivējami, meklējami, izgūstami) bez nepieciešamības apstrādāt pašu dokumenta tekstu.

# Prasības iestāžu DVS papildinājumu izstrādei, ieviešanai un garantijai

## Vispārējās prasības

### Izpildītājam ir jāveic darbi un jāpiegādā šajā specifikācijā nosauktie nodevumi saskaņā ar šīs specifikācijas prasībām, iepirkuma līguma nosacījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Komisijas direktīvu prasībām, Latvijas Republikas un starptautiskajiem programmatūras izstrādes standartiem un Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveides standartiem.

### Dokumentācijas nodevumi, plāni, protokoli, pārvaldības u.c. Projekta dokumentācija ir jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Office vai Open Office atpazīstamā) formātā un 2 (divos) drukātos eksemplāros parakstīšanai – katrai pusei vienu eksemplāru. Izpildītājam jāpiegādā dokumentācijā ietverto shēmu un attēlu izejas materiāli (elektroniski rediģējamā formātā), piemēram, MS Visio (atskaitot fotoattēlus un ekrānšāviņu attēlus). Piezīme: dokumentācijas nodevumu pirmās versijas (melnraksti) iesniedzami elektroniskā veidā, pēc elektronisko versiju saskaņošanas nodevumi iesniedzami drukātā veidā.

### Ja DVS papildinājumu prasību dokumentēšanai un projektēšanai tiek izmantots kāds no modelēšanas rīkiem, Izpildītājs pēc vienošanās ar Pasūtītāju var iesniegt arī izveidotos modeļus elektroniskā formātā, kas var tikt uzskatīti par dokumentācijas sastāvdaļu (Izpildītājam jāpiegādā arī izejas datnes elektroniski rediģējamā formātā).

### DVS papildinājumu programmkods, izpildkods un visi citi elektroniskie nodevumi ir jāiesniedz Pasūtītājam, ierakstīti CD vai citā pastāvīgā datu nesēja.

### Katram nodevumam ir jābūt identificētam. Katram nodevumam ir jāpievieno apraksts, kas sniedz informāciju par no jauna izstrādātajām daļām, izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējo nodevuma versiju, un novērstajām problēmām.

### Kad DVS papildinājumi ir realizēti, Izpildītājam ir jāiesniedz visu nodevumu aktuālās versijas, kas ir apkopotas vienkopus uz viena datu nesēja.

## Veicamie darbi

### DVS papildinājumu izstrāde	(Obligāta)

Izpildītājam ir jāveic papildinājumu izstrāde (programmēšana) iestādes DVS (vispārīgā informācija par iestādes DVS atrodama Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.1), lai nodrošinātu iestādes DVS integrāciju ar DIV. DVS papildinājumu izstrāde jāveic saskaņā ar dokumentiem Sistēmas integrācijas instrukcija (koncepcija) [5] un Sistēmas integrācijas instrukcija [7]. Izpildītājam jāņem vērā, ka dokumenti Projekta ieviešanas laikā var tikt mainīti, tādēļ izpildītājam, realizējot DVS papildinājumus, jāizmanto aktuālās dokumentu versijas. Alternatīvi Izstrādātājs var integrēt iestādes DVS ar DIV tieši – izmantojot tīmekļa pakalpes saskaņā ar DIV programmatūras ārējo saskarņu specifikācijām [6], jāizmanto dokumentu aktuālās versijas. Šādā gadījumā Izstrādātājam ir pašam jārealizē DVS pusē visa scenāriju izpildei nepieciešamā funkcionalitāte. Zemāk aprakstītais scenāriju realizācijas apjoms ir noteikts neatkarīgi no izvēlētā risinājuma.

### Atbilstība Projekta dokumentācijai	(Obligāta)

### Izstrādātajiem DVS papildinājumiem jāatbilst p.1.4.3 punktā noteiktajiem dokumentiem	(Obligāta).

### Integrācijas scenāriju atbalsts	(Obligāta)

### Realizētajiem DVS papildinājumiem jānodrošina šādu DVS un DIV savstarpējās sadarbības scenāriju izpilde:

      - Ziņojumu apmaiņas scenārijs (Sistēmas integrācijas instrukcija (koncepcija) [5] p.4.3).

| Scenārija p. | Minimālais scenārija realizācijas apjoms | Vēlamais scenārija realizācijas apjoms |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 Ziņojuma nosūtīšana | Realizējot prasību minimālajā apjomā, var neizmantot opcionālus ziņojuma sūtīšanas iestādījumus (4.3.1.3 un 4.3.2). Neizmantojot šo iespēju, tiks izmantoti noklusētie ziņojuma sūtīšanas parametri. | Jānodrošina katram ziņojumam iespēju uzstādīt atsevišķi sūtīšanas parametrus. |
|  | Ir jānodrošina vismaz viena dokumenta datnes pievienošana ziņojuma aploksnei. | Jābūt iespējai pievienot vairākus dokumentus. |
| 4.3.2 Ziņojuma sūtīšanas opcijas | Var neizmantot (skat. 4.3.1) | Ir jāizmanto visas nodrošinātās iespējas |
| 4.3.3 Ziņojumu specifisko metadatu uzstādīšana | Noklusēto iespēju izmantošana | Ir jābūt iespējai izmantot papildus specifisko metadatu shēmas. |
| 4.3.4 Paziņojumu saņemšana par nosūtītajiem ziņojumiem | Tiek apstrādāts tikai paziņojuma rezultāts par veiksmīgu vai neveiksmīgu nosūtīšanu. | DVS tiek saglabāta un ir vēlāk apskatāma pilna nosūtīšanas paziņojumu informācija |
| 4.3.5 Paziņojumu saņemšana par jaunajiem ziņojumiem | Var nerealizēt | Vēlama pilna realizācija |
| 4.3.6 Ziņojumu saņemšana | Ziņojumu saņemšana pa vienam bez saraksta izgūšanas | Vēlama pilna realizācija |
| 4.3.7 Ziņojumu apstiprināšana | Automātiska ziņojuma apstiprināšana | Papildus iespējams izmantot arī manuālu ziņojumu apstiprināšanu |
| 4.3.8 Ziņojuma pārbaude | Tiek apstrādāts tikai paziņojuma rezultāts par veiksmīgu vai neveiksmīgu validāciju. | DVS tiek saglabāta un ir vēlāk apskatāma pilna validācijas paziņojumu informācija |
| 4.3.9 Ziņojuma informācijas apstrāde | Automātiska ienākošā dokumenta reģistrācijas kartiņas aizpildīšana. | Dokumenta automātiska maršrutēšana DVS atkarībā no saņemtajiem datiem. |
| 4.3.10 Ziņojuma datņu apstrāde | Jārealizē pilnā apjomā |

      - Apakšadresāciju vienību pārvaldība (Sistēmas integrācijas instrukcija (koncepcija) [5] p.4.4)

| Scenārija p. | Minimālais scenārija realizācijas apjoms | Vēlamais scenārija realizācijas apjoms |
| --- | --- | --- |
| 4.4.1 Adresācijas vienību reģistrēšana | Var neizmantot | Jānodrošina visas DIV piedāvātās iespējas |
| 4.4.2 Adresācijas vienību atjaunošana | Jārealizē, ja tiek realizēts 4.4.1 |
| 4.4.3 Adresācijas vienību dzēšanai | Jārealizē, ja tiek realizēts 4.4.1 |
| 4.4.4 Adresācijas vienību meklēšana | Jārealizē Ja adresācijas vienību meklēšana netiek izmantota, ir vēlams, ka tiek nodrošināta DIV adresātu informācijas manuāla uzturēšana DVS korespondentu sarakstā. Tomēr ir uzskatāms, ka prasība tiks apmierināta minimālajā apjomā arī tad, ja DVS nodrošinās manuālu adresātu informācijas ievadi ziņojuma nosūtīšanas brīdī, neuzturot šo informāciju DVS korespondentu sarakstā. | Ir jāizmanto visas DIV nodrošinātās iespējas . Adresācijas vienības no DIV kataloga tiek sinhronizētas ar informāciju DVS korespondentu sarakstā. |

### Nodevumi un piegādes	(Obligāta)

Izpildītājam ir jāveic šādi uzdevumi un jānodrošina šādas piegādes, ņemot vērā dokumentā Sistēmas integrācijas instrukcija (koncepcija) [5] un šajā specifikācijā definētās prasības:

      - Izpildītājam ir jāveic detalizēta analīze un projektēšana un jāsagatavo šādi nodevumi:

        - Programmatūtas prasību specifikācija (PPS).

Prasību specificēšana ir veicama, balstoties uz Tehniskajā specifikācijā un saistītajos dokumentos iekļauto informāciju, citu Pasūtītāja dokumentāciju, intervijām ar Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja nozīmētām kontaktpersonām. PPS papildus jāiekļauj DVS un DIV sadarbības procesu shēmas un mijiedarbība.

        - Programmatūras projektējuma apraksts (PPA).

Projektējumā ir jābūt aprakstītām izmaiņām DVS lietotāja saskarnēs, izmaiņām darba plūsmās un izmaiņām datu bāzes struktūrā, ja tādas ir.

      - Izpildītājam ir jāveic pielāgotās DVS programmatūras testēšana pirms tās piegādes un jāsagatavo šādi nodevumi:

        - programmatūras pirmkods (ja to paredz esošais DVS ieviešanas/uzturēšanas līgums);

        - izpildkods (instalācijas pakotnes, anotācija un instrukcijas);

        - papildināta DVS administratora rokasgrāmata (ja papildinājumu realizācijas rezultātā tajā ir nepieciešamas izmaiņas);

        - papildināta DVS lietotāja rokasgrāmata;

        - DVS papildinājumu testēšanas scenāriji un testēšanas protokoli;

      - Ja tiek mainīta esošā datu struktūra DVS, tad Izpildītājam jānodrošina esošo datu migrācija DVS un jāsagatavo šādi nodevumi:

        - migrācija (jāveic migrācijas process) un/vai datu migrācijas skripts un datu migrācijas instrukcija (ja migrāciju nodrošina DVS administrators);

        - jāveic migrēto datu testēšana un jāpiegādā testēšanas scenāriji un testēšanas protokoli.

### Pieņemšanas testi (akcepttestēšana)	(Obligāta)

      - Pieņemšanas testu scenārijus, testa piemērus un testēšanu veiks Pasūtītājs vai Pasūtītāja deleģēta no Izpildītāja neatkarīga trešā puse. Testēšanā Pasūtītājs var iesaistīt pilotprojekta sadarbības partnerus. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot patstāvīgi izstrādātus vai trešās personas izstrādātus testpiemērus, kas pamatoti ar biznesa vai funkcionālajām prasībām.

      - Pasūtītājs veiks DIV testa vides sagatavošanu testu veikšanai (piemēram, testēšanas datu sagatavošana un ielāde), bet Izpildītājam ir jānodrošina nepieciešamais Pasūtītāja darbinieku vai Pasūtītāja deleģētu personu atbalsts testa vides sagatavošanai un pieņemšanas testu veikšanai. Pasūtītāja (vai Pasūtītāja deleģētas trešās puses) darbinieki veiks pieņemšanas testus un, konstatējot neatbilstības Tehniskajai specifikācijai, PPS un/vai PPA, informēs par to Izpildītāju.

      - Izpildītājam ir jānodrošina elektroniska vide problēmu reģistrēšanai un risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja deleģētām personām ir jābūt piekļuvei šai videi problēmu reģistrēšanai un atpakaļsaites nodrošināšanai.

      - Izpildītājam Pasūtītāja norādītajā termiņā vai ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ir jāveic konstatēto defektu novēršana un jāiesniedz programmatūra atkārtotai akcepttestēšanai.

      - DVS papildinājumi ir uzskatāmi par atbilstošu instalēšanai produkcijas vidē, ja akcepttestēšanas, tai skaitā pirmsprodukcijas ekspluatācijas laikā nav konstatētas 1.-4. kategorijas problēmas (skat. problēmu pieteikumu kategorijas garantijas un uzturēšanas pakalpojumu aprakstā). Gadījumā, ja atklātas 4. kategorijas problēmas, Pasūtītājs ar Izpildītāju var vienoties par ekspluatācijas uzsākšanu un termiņu problēmu novēršanai.

      - DVS papildinājumi ir uzskatāmi par atbilstošu instalēšanai produkcijas vidē, ja akcepttestēšanas, tai skaitā pirmsprodukcijas ekspluatācijas laikā papildinājumi un DVS darbosies kā vienota sistēma.

### DVS papildinājumu uzstādīšana produkcijas vidē	(Obligāta)

      - Pēc pieņemšanas testu pabeigšanas Izpildītājam jāpiegādā pēdējās atkļūdotās nodevumu versijas (skat. atbilstošo nodevumu aprakstu iepriekš).

      - Pēc DVS papildinājumu uzstādīšanas produkcijas vidē tiks veikta atkārtota pārbaude (izmēģinājuma ekspluatācija), kas apliecina, ka visas prasības joprojām ir izpildītas, ņemot vērā iespējamās produkcijas un pieņemšanas testu vides atšķirības un jo īpaši tās prasības, ko pilnībā nav iespējams pārbaudīt pieņemšanas testu vidē. Testus veiks Pasūtītājs vai Pasūtītāja deleģēta trešā puse. Izmēģinājuma ekspluatācijā var tikt iesaistīti visi vai atsevišķi Projekta pilota Sadarbības partneri.

      - Izpildītājam ir jāveic konstatēto defektu novēršana saskaņā ar pieņemšanas testos aprakstīto kārtību un jāiesniedz labotie nodevumi atkārtotai pieņemšanas testu veikšanai.

      - Izmēģinājuma ekspluatācija tiek pabeigta, ja 2 (divu) nedēļu laikā netiek konstatētas avārijas atteices (1. prioritātes problēmas) vai kļūdas, ko nevar apiet (2. prioritātes problēmas).

      - Ja izmēģinājuma ekspluatācijas laikā konstatētas 1.-4. prioritātes problēmas (skat. problēmu pieteikumu kategorijas garantijas un uzturēšanas pakalpojumu aprakstā) piegādātājos DVS papildinājumos, izmēģinājuma ekspluatācija tiek pagarināta par 1 (vienu) nedēļu pēc attiecīgo kļūdu labojumu piegādes ar nosacījumu, ka šīs kļūdas neatkārtojas un netiek atklātas jaunas 1.-4. prioritātes problēmas (tai skaitā gan testēšanas vidē kļūdu labojuma pieņemšanas laikā, gan ekspluatācijas vidē);

      - DVS papildinājumi ir uzskatāmi par atbilstošu instalēšanai produkcijas vidē, ja akcepttestēšanas, laikā nav konstatētas 1.-4. prioritātes problēmas (skat. problēmu pieteikumu kategorijas garantijas un uzturēšanas pakalpojumu aprakstā). Gadījumā, ja atklātas 4. prioritātes problēmas, Pasūtītājs ar Izpildītāju var vienoties par ekspluatācijas uzsākšanu un termiņu problēmu novēršanai.

### Prasības drošībai un privātuma aizsardzībai

      - Piekļuves kontrole	(Obligāta)

Realizējot DVS papildinājumus, jānodrošina, ka DIV integrācijas bibliotēkas API nevar piekļūt neautorizēta programmatūra.

      - Integrācija ar infrastruktūras drošības risinājumiem	(Obligāta)

Jānodrošina, lai DVS papildinājumu tehniskā arhitektūra jābūt saderīgai ar šādu rīku izmantošanu:

- Firewall (ugunsmūris);

- antivīrusu sistēmas;

- IDS (uzbrukumu atklāšanas sistēmas).

      - DVS papildinājumu arhitektūras drošība	(Obligāta)

DVS papildinājumiem jābūt izveidotiem tā, lai samazinātu visus potenciālos drošības apdraudējuma riskus datu apmaiņai starp DIV un izstrādātajiem papildinājumiem.

### Apmācības	(Obligāta)

      - Piegādātājam jānodrošina 2 administratoru apmācība darbam ar sistēmu, sagatavojot attiecīgu apmācību kursu.

### Prasības papildinājumu sadarbspējai	(Obligāta)

      - Jaunu DVS versiju ieviešana nedrīkst ietekmēt papildinājumu sadarbspēju ar DVS.

## DVS papildinājumu garantijas uzturēšana

### Izpildītājam ir jānodrošina DVS papildinājumu garantijas uzturēšana 24 (divdesmit četrus) mēnešus, skaitot no brīža, kad pabeigta programmatūras izmēģinājuma ekspluatācija.

### DVS papildinājumu garantijas uzturēšanā ir jāietver šādi pakalpojumi:

- Korektīvā uzturēšana – DVS papildinājumu darbināšanas problēmu novēršana.

- Preventīvā uzturēšana – DVS papildinājumu uzlabojumi, kas tiek veikti iespējamo problēmu novēršanai pirms šīs problēmas, ir skārušas DVS un DIV darbības kvalitāti.

- Konsultācijas – rakstiska vai mutiska palīdzība DVS administratoriem vai citu informācijas sistēmu izstrādātājiem, kas saistās ar DVS papildinājumu administrēšanas un integrācijas jautājumiem un kas nav DVS papildinājumu kļūdas vai izmaiņas.

- DVS papildinājumu uzlabojumi (izmaiņu pieprasījumu realizācija).

### DVS papildinājumu garantijas un pēcgarantijas uzturēšanas pakalpojumu pieteikumi tiek definēti saskaņā ar šādām kategorijām (turpmāk – pieteikuma kategorija):

| Pieteikuma kategorija | Kritēriji pieteikuma kategorijas noteikšanai |
| --- | --- |
| Kritiska problēma | DVS papildinājumu pilnīga apstāšanās. Nav zināms problēmas apejas ceļš. Pēc atkārtotas DVS papildinājumu palaišanas problēma atkārtojas. |
| Būtiska problēma (problēma, kuru nevar apiet) | Nav iespējams izpildīt kritisku darbību. Nav zināms problēmas apejas ceļš. DVS papildinājumu nestabilitāte (apstāšanās vai veiktspējas degradēšanās), ko ir iespējams novērst apstādinot un atkārtoti palaižot DVS papildinājumus, bet atkārtotas DVS papildinājumu palaišanas problēma atkārtojas 5 darba dienu laikā. |
| Mazsvarīga problēma (problēma, kuru var apiet) | Nav iespējams izpildīt kādu citu (nekritisku) darbību vai arī iespējami citi DVS papildinājumu darbības traucējumi. Ir zināms problēmas apejas ceļš. DVS papildinājumu nestabilitāte retāk kā 5 darba dienu laikā. |
| Neprecizitāte | DVS papildinājumu darbības problēma, kas neietekmē DVS papildinājumu funkcionalitāti, veiktspēju vai drošību, piemēram, neprecizitāte dokumentācijā vai ekrāna formu lauku nosaukumos. |
| Konsultācija | Nepieciešama papildus informācija DVS papildinājumu darbināšanai vai integrēšanai ar citām informācijas sistēmām. |
| Izmaiņu pieprasījumi | Nepieciešama DVS papildinājumu pārbūve vai papildus prasību realizācija, kas neizriet no iepriekš apstiprinātajām specifikācijām. |

### Kļūdas drošības jautājumos tiek klasificētas ar augstu prioritāti (1. vai 2. pieteikuma kategorija).

### Izpildītājam ir jānodrošina informācijas atbalsta dienests un atbalsta informācijas sistēma (Help desk) garantijas uzturēšanas problēmu un izmaiņu pieprasījumu reģistrēšanai un statusa izsekošanai.

### Garantijas uzturēšanas ietvaros Izpildītājam bez papildus samaksas ir jānodrošina:

      - Visu DVS papildinājumu programmatūras 1.-3.kategorijas kļūdu novēršana;

      - Visu dokumentācijas kļūdu un neprecizitāšu novēršana (4.kategorijas kļūdas);

      - Konsultācijas Pasūtītāja nozīmētām personām, kuras atbild par DVS papildinājumu darbināšanu – 16 stundas gadā;

### Sniedzot garantijas pakalpojumus, tiek definēti šādi laiki, kādos Izpildītājam ir jānodrošina zemāk definētās darbības:

      - Reakcijas laiks – laiks no garantijas pieteikuma saņemšanas (reģistrēšanas atbalsta informācijas sistēmā) līdz brīdim, kad Izpildītāja pusē tiek nozīmēti konkrēti atbildīgie pieteikuma apstrādei un uzsākta pieteikuma risināšana.

      - Defekta novēršanas laiks – ar defekta novēršanu tiek saprasts, ka ir atrasts pagaidu risinājums problēmai, kas ļauj turpināt izmantot DVS papildinājumus bez būtiskas programmatūras darbības kvalitātes pasliktināšanās. Novēršanas termiņa atskaiti sāk no pieteikuma ziņojuma saņemšanas brīža (ja pieteikums tiek saņemts ārpus darba laika, tad novēršanas termiņa skaitīšana tiek sākta ar nākamās darba dienas pirmo darbalaika stundu).

      - Defekta izlabošana - ar defekta izlabošanu tiek saprasts, ka kļūda ir izlabota. Pasūtītājam tiek piegādāta jauna DVS papildinājumu programmatūras vai dokumentācijas versija (vai labojums), programmatūra tiek uzstādīta Pasūtītāja testa vidē, Pasūtītājs pārliecinās, ka kļūda ir novērsta un nav radījusi jaunas kļūdas.

### Gadījumos, kad pieteikuma risināšanas gaitā tiek konstatēts, ka problēmas novēršanai nepieciešama trešās puses programmatūras izstrādātāja (ražotāja) iejaukšanās, pieprasījums tiek eskalēts attiecīgajam ražotājam. Tālāk pieteikums tiek risināts atbilstoši sistēmas vai trešās puses programmatūras ražotāja noteikumiem.

### Garantijas laikā ir jānodrošina šādi pakalpojumu sniegšanas laiki:

| Pieteikuma kategorija | Reakcijas laiks | Defekta novēršanas laiks | Eskalācija trešās puses programmatūras izstrādātājam | Defekta izlabošana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kritiska problēma | 2 stundas | 4 stundas | 24 stundas | 24 stundas |
| 2. Būtiska problēma | 2 stundas | 8 stundas | 24 stundas | 3 darba dienas |
| 3. Mazsvarīga problēma | 12 stundas | 40 stundas | 10 darba dienas | 10 darba dienas |
| 4. Neprecizitāte | 12 stundas | 80 stundas | 10 darba dienas | 15 darba dienas |
| 5. Konsultācija | 2 stundas | - | - | - |
| 6. Izmaiņu pieprasījumi | Skat. prasības izmaiņu vadībai. | - | - | - |

### Pieteikumu risināšana tiek pārtraukta, tikai, saņemot Pasūtītāja apstiprinājumu, ka piedāvātais risinājums ir pieņemams vai, ka pieteikumu var slēgt citu iemeslu dēļ. Izpildītāja pieteikumu reģistrā pieteikumu var slēgt tikai Pasūtītājs vai tā pārstāvis.

### Pieteikums var tikt atsaukts no Pasūtītāja puses kā neaktuāls, vai arī tas var tikt pamatoti noraidīts (vai pārklasificēts) no Izpildītāja puses, ja Pasūtītājs piekrīt noraidīšanas (pārklasificēšanas) pamatojumam.

### Garantijas ietvaros piegādātajiem labojumu un izmaiņu instalēšanas pakotnēm ir jābūt “inkrementālām” t.i. tās uzstādīšana ir veicama uz iepriekš piegādātas programmatūras versijas. Labojumi nedrīkst ietekmēt datu bāzē jau esošos datus, ja vien tas nav iepriekš īpaši saskaņots vai nav labojuma priekšmets.

### Papildus “inkrementālām” labojumu instalēšanas paketēm vismaz reizi trijos mēnešos  Izpildītājam ir jāpiegādā “pilnā” visas programmatūras instalācijas pakete - laidiens, lai Pasūtītājam būtu iespēja veikt programmatūras uzstādīšanu “jaunā” vidē, no iepriekšējās vides izmantojot kopiju. Šī prasība ir jāpilda tajā gadījumā, ja minētajā 3 mēnešu periodā ir bijušas iepriekš veiktas „inkrementālas” programmatūras piegādes. Laidiena ietvaros izpildītājam ir jāiesniedz visi aktuālie DVS papildinājumu izveides posma nodevumi, kas atbilst pēdējai atkļūdotajai programmatūras versijai, kas tiks darbināta produkcijas vidē.

### Piegādājot nodevumus DVS papildinājumu garantijas uzturēšanas ietvaros, Izpildītājam ir jāievēro DVS papildinājumu izveides posmam definētās prasības.

### Programmatūras instalācijām ir jābūt uzstādāmām bez DVS papildinājumu darbības pārtraukšanas. Ja DVS papildinājumu darbības pārtraukšana tomēr nepieciešama, tad pārtraukuma ilgums nedrīkst pārsniegt 45 minūtes. Pārtraukuma ilgums iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

### Izpildītājam ir pienākums piegādāt DVS papildinājumos izmantotās un Izpildītāja piegādātās trešās puses programmatūras un/vai aparatūras (ja tāda ir piegādāta) drošības ielāpus un aktuālās versijas vai arī nodrošināt vismaz 2 (divām) Pasūtītāja pilnvarotām personām piekļuvi trešās puses ražotāja tiešsaistes resursiem Internetā.

      - Kritiskiem un būtiskiem trešo pušu programmatūras ielāpiem (par šādiem tiek uzskatīti tādi ielāpi, kuri ir nepieciešami kritisku vai būtisku DVS papildinājumu darbības problēmu novēršanai vai arī ielāpu neuzstādīšana nākotnē var izraisīt kritisku vai būtisku DVS papildinājumu darbības problēmu. Skat. problēmu klasifikāciju p.3.3.2) ir jābūt pieejamiem Pasūtītājam ne vairāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc to publicēšanas.

      - Pārējiem trešo pušu programmatūras ielāpiem un aktuālajām versijām ir jābūt pieejamām Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to publicēšanas.

      - Izpildītājam jāveic garantijas ietvaros sniegto pakalpojumu uzskaite un ne retāk kā reizi gadā jāsniedz Pasūtītājam pārskats par sniegtajiem pakalpojumiem.

## Prasības organizācijai

### Vispārējās prasības organizācijai

      - Izpildītājam ir jānodrošina programmatūras izstrādes un Projekta pārvaldības metodoloģija saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem programmatūras izstrādes un pārvaldības standartiem. Pārvaldībai jāizmanto kāds no IT nozarē vispāratzītiem vadības ietvariem, piemēram, ISO/IEC 12207 standarts, RUP (Rational Unified Process), Oracle Method, DSDM (Dynamic Systems Development Method), MSF (MS Solution Framework) u.tml. Piedāvātā pārvaldības metodoloģija ir jāapraksta tehniskajā piedāvājumā un tai ir jānosedz vismaz šādi jautājumi:

        - Projekta vadība;

        - prasību definēšana un papildinājumu izstrāde;

        - problēmu novēršana;

        - izmaiņu vadība;

        - papildinājumu uzturēšana.

      - Pārvaldības dokumentācija ir jāizstrādā un jāpiegādā latviešu valodā.

      - Izpildītājam ir jānodrošina komunikācija ar Pasūtītāju Projekta ietvaros latviešu valodā:

        - Projekta sanāksmēs;

        - intervijās ar Pasūtītāju/Projekta Sadarbības partneriem/DVS papildinājumu lietotājiem, izmantotājiem izpētes fāzes laikā;

        - apmācībās;

        - Projekta pārvaldības dokumentācijā;

        - sniedzot uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumus.

      - Izpildītājam ir jānodrošina Projekta sanāksmju protokolēšana un jāiesniedz protokoli Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai. Sanāksmju protokolos ir jāiekļauj vismaz pieņemto lēmumu saraksts, atbildīgās personas, izpildes termiņi un pārskats par iepriekšējās sanāksmēs nolemto jautājumu izpildi. Izpildītājam tehniskajā piedāvājumā ir jāpievieno Projekta valdes sanāksmes protokola veidne.

      - Pārvaldības dokumentācija, tai skaitā arī sanāksmju protokoli, ir jāizstrādā un jāpiegādā izskatīšanai un saskaņošanai ar MS Office biroja programmatūru vai OpenOffice elektroniski rediģējamā formātā. Pārvaldības dokumentācija pēc saskaņošanas ir jāpiegādā elektroniski un divos izdrukātos eksemplāros – pa vienam eksemplāram attiecīgi Pasūtītājam un Izpildītājam (ja sanāksmēs piedalās Projekta Sadarbība partneri, tad Izpildītājam jānodrošina 1 (viens) protokola eksemplārs katram sanāksmē piedalījušam Sadarbības partnerim).

      - Izpildītājam Projekta sanāksmju protokola saskaņošana ar Pasūtītāju jāveic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sanāksmes norises dienas.

      - Organizācijā pēc iespējas dažādi paziņojumi un saskaņošanas jāparedz kā elektroniska sarakste starp Pušu pārstāvjiem. Par saņemto informāciju tiek nosūtīta atbilde par saņemšanu 1 darba dienas laikā. Darbu statusus, (izmaiņu pieprasījumus, defektu novēršanas pārskatus u.c.) c. pušu pārstāvji apstiprina Valdes sēdēs.

### Izpildītāja Projekta vadītājs

      - Visā līguma darbības laikā Izpildītājam jānozīmē savā pusē pilnvarots Projekta vadītājs.

      - Projekta vadītāja pienākumos ietilpst:

        - Projekta plānošana;

        - Darbu izpildes kontrole un atskaitīšanās;

        - Līguma un projekta termiņu (saskaņotā laika grafika) kontrole;

        - Komunikācija ar Pasūtītāju un citām Projekta realizācijā iesaistītajām pusēm;

        - Piedalīšanās Projekta valdes sēdēs un darba grupas sanāksmēs, pārstāvot Izpildītāja komandu;

        - Risku pārvaldība, problēmu pārvaldība, izmaņu kontrole, kvalitātes pārvaldība u.c. vadības uzdevumi;

        - Uzturēšanas un garantijas pakalpojumu sniegšanas organizēšana.

### Projekta valde

      - Projekta valde nodrošinās Projekta uzraudzību un stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanu un lēmumu pieņemšanu. Projekta valdē tiks iekļauti Pasūtītāja vadības pārstāvji, Projekta konsultanti, kā arī Projekta Sadarbības partneru pārstāvji un Izpildītāja pilnvarotās personas.

      - Galvenās Projekta valdes funkcijas būs:

        - Pasūtītāja un Izpildītāja darbību koordinācija;

        - izskatīt Projekta progresa ziņojumus, novērtēt Projekta attīstības atbilstību plānotajam, nepieciešamības gadījumā piedāvāt koriģējošos pasākumus un virzīt Projekta pārraudzības padomei;

        - izmaiņu pieprasījumu izvērtēšana un virzīšana apstiprināšanai;

        - no Izpildītāja puses sapulcēs ir jāpiedalās Projekta vadītājam, kuru kompetencē būs nodrošināt Projekta vadību, darbu koordināciju un nodevumu saskaņošanu.

      - Projekta valdes sanāksmēs tiks izskatīti šādi jautājumi:

        - Izpildes kontrole (Projekta progresa ziņojumu izskatīšana);

        - Risku ziņojumi, preventīvo un korektīvo darbību kontrole;

        - Izmaiņu apspriešana un apstiprināšana;

        - Realizācijas problēmu apspriešana;

        - Citi uz DVS papildinājumu realizāciju attiecināmi jautājumi.

      - Projekta valdes sanāksmēm ir jānotiek Līguma izpildes vietā (Rīgā) Pasūtītāja vai Projekta Sadarbības partnera telpās.

      - Projekta valdes sanāksmes tiks noturētas pēc vajadzības, par to paziņojot vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš (pievienojot ierosināto sanāksmes darba kārtību), bet ne retāk kā reizi 2 (divās) nedēļās, izņemot šādas sanāksmes, kas tiek plānotas būtiskākajos Projekta realizācijas posmos:

        - Pēc Līguma noslēgšanas (Projekta atklāšanas sanāksme);

        - Pēc sagatavošanas fāzes pabeigšanas;

        - Pēc programmatūras prasību specifikācijas (PPS) apstiprināšanas un, uzsākot DVS papildinājumu izveidošanu;

        - Pirms DVS papildinājumu pieņemšanas testu uzsākšanas;

        - Pirms DVS papildinājumu uzstādīšanas pirmsprodukcijas ekspluatācijas vidē;

        - Pirms DVS papildinājumu uzstādīšanas produkcijas vidē;

        - Noslēdzot Projekta realizāciju.

      - Visas plānotās Projekta valdes sanāksmes ir jāattēlo Projekta pārvaldības plānā.

### Projekta ziņojumi

Projekta ziņojumi ir pārvaldības dokumentācijas veids, kuru sagatavo Izpildītājs un kas ir paredzēts, lai panāktu vienotu izpratni starp Izpildītāju un Pasūtītāju par Projekta statusu, virzību un plānotajām aktivitātēm.

      - Projekta uzsākšanas ziņojums

        - 2 (divas) darba dienas pirms Projekta atklāšanas sanāksmes Izpildītājam ir jāiesniedz Projekta uzsākšanas ziņojums, kurā Izpildītājam jāparāda izpratne par Pasūtītāja vajadzībām, esošo situāciju, Projekta mērķiem, Projekta kalendāro plānu un Projekta ietvaros veicamiem darbiem, Pasūtītāja darbu sarakstu ar plānotiem termiņiem, Projekta pieņēmumu sarakstu, Projekta risku sarakstu un risku novēršanas plānu. Projekta uzsākšanas ziņojumu apstiprina Pasūtītājs.

        - Izpildītājam pēc līguma parakstīšanas iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas dienas, ir jāorganizē Projekta atklāšanas sanāksme, kurā jāskata vismaz šādi jautājumi - Projekta administratīvai pārvaldībai izveidojamā Projekta valde, nepieciešamās Projekta darba grupas, to sastāvs, loma Projektā, atbildība un pienākumi, sanākšanas biežums (tai skaitā datumi un laiki) un norises vieta.

      - Projekta progresa ziņojumi

        - Projekta progresa ziņojums izskatīšanai Projekta valdes sanāksmē ir jāsagatavo un jāiesniedz vismaz 1 (vienu) darba dienu pirms katras Projekta valdes sanāksmes.

        - Projekta progresa ziņojumos ir jāiekļauj vismaz šāda informācija:

          - informācija par Projekta progresu;

          - informācija par Projekta ietvaros veicamo uzdevumu izpildi salīdzinot ar plānotiem darbiem;

          - informācija par Projekta problēmām un riskiem;

          - informācija par nepieciešamajām preventīvajām un korektīvajām darbībām;

          - informācija par iepriekšējā periodā plānoto korektīvo un preventīvo darbību statusu;

          - informāciju par nākamā perioda plānotiem darbiem (Izpildītāja un Pasūtītāja).

        - Projekta progresa ziņojumus apstiprina Projekta valde.

      - Projekta noslēguma ziņojums

        - Izpildītājam pēc Projekta noslēgšanas iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas ir jāiesniedz un jāprezentē Projekta valdei Projekta noslēguma ziņojums.

        - Projekta noslēguma ziņojumā ir jādod kopsavilkums par izpildītajiem uzdevumiem, veiktajām piegādēm, novirzēm un izmaiņām no sākotnējā Projekta (kārtas) plāna, jāsniedz DVS papildinājumu izmantošanas perspektīva, jāapraksta iespējamie DVS papildinājumu uzlabojumi un papildinājumi.

        - Projekta noslēguma ziņojumu apstiprina Pasūtītājs.

### Plānošana

      - Izpildītājam ir jāveic plānošana, plāna verifikācija, saskaņošana, plāna izpildes kontrole, plāna koriģēšana un izmaiņu apstrāde. Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai pārvaldības plāns Projekta atklāšanas sanāksmē. Plānā ir jābūt identificētām visām būtiskākajām aktivitātēm, kas būs pārvaldības kontroles priekšmeti, piemēram, prasību analīzei, DVS papildinājumu izveidei, testēšanai, apmācībai u.c. Atsevišķām aktivitātēm noteiktā realizācijas stadijā var tikt izstrādāti atsevišķi detalizēti plāni, piemēram, DVS papildinājumu ieviešanas plāns, DVS papildinājumu testēšanas plāns vai administratoru apmācību  plāns.

      - Projekta izpildes plānam jābūt noformētam atbilstoši piedāvātajai Projekta izstrādes metodoloģijai. Pirms plāna izstrādes Pasūtītājs noteiks, kuras DVS papildinājumu daļas ir jāizstrādā ar iteratīvo metodi vai ūdenskrituma metodi, un precizēs DVS papildinājumu komponenšu izstrādes vēlamo secību.

      - Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj Projekta izpildes sākotnējais plāns.

      - Projekta izpildes plāns ir jāuztur aktuāls visā DVS papildinājumu realizācijas laikā un jānodrošina, lai visām iesaistītajām pusēm būtu pieejama aktuālā plāna versija, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Projekta izpildes gaitā Projekta plāns ir jāpārskata un jāatjauno vismaz pirms Projekta valdes sanāksmēm.

      - Projekta izpildes plānu apstiprina Pasūtītājs.

### Izmaiņu vadība

      - Izpildītājam ir jāveic līguma izpildes apjoma kontrole, izmaiņu identificēšana un jāveic izmaiņu pārvaldība atbilstoši piedāvātajai izmaiņu pārvaldības metodoloģijai.

      - Izpildītājam ir jānodrošina izmaiņu pieprasījumu (5.prioritātes pieteikumi, sk. DVS papildinājumu darbināšanas problēmu un pieteikumu prioritātes) apstrāde, izmaiņu priekšlikumu sagatavošana un novērtēšana līguma izpildes ietvaros bez papildus samaksas.

      - Izmaiņu pieprasījuma novērtējumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam elektroniski (Pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj izmaiņu pieprasījumu ierosināšanas veidne) 5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiņu pieprasījuma saņemšanas. Izmaiņu pieprasījuma novērtējumā jāparedz nepieciešamais laiks visu ietekmēto nodevumu aktualizācijai.

      - Par katru izmaiņu pieprasījumu Izpildītājam ir jānorāda vismaz šāda informācija:

        - ietekme uz DVS papildinājumu esošo funkcionalitāti;

        - veicamo darbību uzskaitījums nepieciešamā izmaiņu pieprasījuma īstenošanai;

        - nepieciešamā darbietilpība un izmaksas (detalizēts nepieciešamās darbietilpības atšifrējums analīzei, projektēšanai, izstrādei, testēšanai, dokumentēšanai u.t.t., ieskaitot iesaistīto speciālistu noslodzi);

        - realizācijas termiņš (jānorāda gan 1.versijas iesniegšanas datums (testēšanai), gan realizācijas datums, paredzot laiku testēšanai un atkļūdošanai. Šī pati prasība ir attiecināma arī uz dokumentāciju).

      - DVS papildinājumu izmaiņu realizācija, ja tāda izriet no Pasūtītāja pieprasījumiem, tiek organizēta kā papildus darba uzdevums šī iepirkuma/līguma ietvaros, bet pārsniedzot uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu norādīto plānoto cilvēkdienu apjomu - atsevišķas iepirkumu procedūras veidā.

      - Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un projektējuma kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Izpildītājam bija savlaicīgi jāidentificē.

      - Pretendentam piedāvājumā ir jāapraksta izmaiņu pieprasījumu realizācijas darbietilpības novērtēšanas metodika.

      - Izpildot izmaiņu pieprasījumus, Izpildītājam ir jāievēro DVS papildinājumu izveides prasības, Organizatoriskās prasības, kā arī garantijas uzturēšanas laikā – DVS papildinājumu garantijas uzturēšanas prasības.

      - Izpildītājs piegādā realizētās izmaiņas programmatūras laidiena veidā kopā ar laidiena aprakstu, kur apkopoti visi konkrētajā piegādē realizētie izmaiņu pieprasījumi un kļūdu labojumi (ja tādi ir iekļauti).

### Problēmu vadība

Izpildītājam ir jāidentificē realizācijas problēmas un savlaicīgi jāziņo par tām, kopēji ar Pasūtītāju nosakot nepieciešamās korektīvās darbības un kontrolējot to izpildes efektivitāti. Aktuālo problēmu saraksts un realizējamo korektīvo darbību saraksts ir jāuztur aktuāls visā līguma darbības gaitā.

### Risku vadība

      - Izpildītājam ir jāveic risku identificēšana, novērtēšana, pretdarbību plānošana un realizācija saskaņā ar piedāvāto vadības metodoloģiju. Risku saraksts ir jāuztur aktuāls visā Līguma darbības laikā.

      - Pretendentam ir jāapraksta tehniskajā piedāvājumā Projekta sākotnējo risku novērtējums, kā arī pieņēmumi, atkarības un ārējās ietekmes, kas tika ņemtas vērā, sagatavojot piedāvājumu.

      - Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāpievieno risku ziņojuma veidne.

### Kvalitātes vadība

Izpildītājam līguma darbības laikā ir jānodrošina kvalitātes pārvaldības procesi, kas nodrošinātu prasībām atbilstoša programmprodukta izstrādi, piegādi, uzturēšanu un garantiju.

### Konfigurāciju vadība

      - Izpildītājam visā līguma darbības laikā ir jānodrošina atbilstoša konfigurāciju pārvaldība, lai nodrošinātu programmkoda un dokumentācijas konfigurāciju integritāti. Izpildītājam ir jāuztur automatizēta vide, kas nodrošina konfigurāciju pārvaldības uzdevumus.

      - Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāapraksta konfigurāciju pārvaldības procesi, DVS papildinājumu versiju numurēšanas principi un nosacījumi, jāapraksta DVS papildinājumu laidienu piegādes principi, jāsniedz konfigurāciju pārvaldības vides apraksts.

### Projekta bibliotēka

Līguma darbības laikā Izpildītājam ir jāizveido un jāuztur elektroniska Projekta bibliotēka, kas pieejama Pasūtītāja pārstāvjiem un kurā:

      - Jāizvieto Projekta pārvaldības dokumentācija – sanāksmju piezīmes, protokoli ziņojumi par progresa gaitu u.c.

      - Jānodrošina detalizētas un aktuālas Projekta dokumentācijas, kas nepieciešamas DVS papildinājumu akcepttestēšanai, lietošanai, administrēšanai un modificēšanai, pieejamība.

      - Jāuztur DVS papildinājumu darba dokumenti – prasību specifikācija, projektējums, testēšanas piemēru apraksti u.c.

      - Jānodrošina programmatūras pirmkodi (visas datņu versijas, t.sk., instalācijas un konfigurācijas datnes), kas pakļauti versiju kontroles sistēmai.

### Kopējas tehniskās un vadības caurskates

      - Visā līguma darbības laikā Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja un/vai tā pilnvarota trešās puses pārstāvja piekļuve pie DVS papildinājumu dokumentācijas, programmatūras pirmkoda, kas nepieciešama, lai veiktu programmatūras produktu un izstrādes aktivitāšu izpildes pārbaudes (auditus) saskaņā ar līguma izpildi.

      - Nodevumu un piegāžu pārbaude var iekļaut DVS papildinājumu nodevumu (nodevumu melnrakstu) un piegāžu kvalitātes pārbaudes, kuras saskaņā ar Projekta plānu, visa Projekta realizācijas laikā var veikt Pasūtītāja darbinieki un Pasūtītāja pieaicināti trešās puses pārstāvji, nodrošinot Projekta kvalitātes uzraudzību.

      - Izpildītājam Pasūtītāja pieaicinātiem trešās puses pārstāvjiem ir jānodrošina tāda pati pieejamība pie visiem Projekta materiāliem (protokoli, progresa ziņojumi, Projekta plāns, nodevumi, nodevumu melnraksti, darba materiāli, piekļuve koplietojamai Projekta videi (ja tāda tiks izmantota), ziņojuma reģistram, u.t.t.) kā Pasūtītāja pārstāvjiem.

      - Izpildītājam ir saistoši Pasūtītāja pieaicināto trešās puses pārstāvju sniegtās rekomendācijas, ierosinājumi un norādes uz nepilnībām un/vai neatbilstībām tiktāl, cik to definēs Pasūtītājs.

      - Izpildītājam ir jāievēro komunikācijas shēma ar Pasūtītāja pieaicinātiem trešās puses pārstāvjiem, ko definēs Pasūtītājs Projekta atklāšanas sanāksmē.

      - Pasūtītāja pieaicināto trešās puses pārstāvju dalība Projektā neietekmē apstiprināto Projekta plānu un nodevumu caurskatīšanai un apstiprināšanai paredzēto dienu skaitu.

## Laika grafiks

### Izpildītājam ir jāveic visu darbu izpilde un nodevumu piegāde, izņemot garantijas uzturēšanu, līdz 2012.gada 27.maijam.

### Konkrētu starpnodevumu piegādes grafiks ir jāizstrādā un jāspecificē Projekta izpildes plānā.

### Sagatavojot Projekta izpildes plānu, ir jāparedz ne mazāk kā 10 (desmit) darba dienas starpnodevumu pārbaudei un jāparedz atkārtota to izskatīšana.

# Footnotes

DIV nodrošinās sūtītāju un saņēmēju identificēšanu un autentificēšanu saskarnes līmenī autentificējot DVS vai citu sistēmu, kas sadarbojas ar DIV. DIV neveiks DVS vai citas integrētās informācijas sistēmas iekšējo lietotāju identificēšanu un autentificēšanu.

Šeit un turpmāk scenāriju realizācijas aprakstā ir izmantotas atsauces uz Sistēmas integrācijas instrukcijas [5] paragrāfu/ punktu numerāciju.

Kritiskās prasības ir prasības, kuru prioritāte ir noteikta kā „Obligāta”, kā arī minimāli noteiktais scenāriju realizācijas apjoms.